SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE CONCESIONES DEL MOP. 21 DE OCTUBRE, 2015.

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE CONCESIONES DEL MOP. 21 DE OCTUBRE, 2015.

# ASISTENTES:

Sr. Juan Manuel Sánchez Medioli, ministro de OP subrogante quién presidió la reunión.

Consejeros:  Sr. Juan Andrés Varas Braun, Sra. Sonia Tschorne Berestesky y el Sr. Aldo González Tissinetti.

Invitados especiales: Sr. Eduardo Abedrapo Bustos, Coordinador General de Concesiones, Sr. Rodrigo Urzúa Álvarez, Jefe de División de Proyectos de la Coordinación de Concesiones, Sr: Javier Velásquez Mayorga, Asesor de la División de Proyectos de la Coordinación de Concesiones.

Secretaria, abogada Sra. Andrea Rojas Olivares.

# Presentación de Iniciativa Privada # 424 “Ruta del Villarrica”

# Fecha de postulación: 03 de julio de 2015

Postulante: Intervial Chile S.A.

Inversión estimada: UF 8,380,497 (USD 354,000,000)

Región: Araucanía.

Área de influencia: Sector Sur de la Región (Freire, Villarrica y Pucón)

Plazo estimado de concesión: 30 años.

Rentabilidad Social: 18,8% (Perfil)

Ingresos de la concesión: $ 30,56 por Km. Reajuste real 1,6%.

IMG (Ingreso Mínimo Garantizado): Sí (80% de los ingresos esperados)

Subsidio: UF 2,400,000 (USD 101,000,000)

El proyecto se emplazaría en la actual ubicación de la ruta 199 CH, desde Freire. Se analizará un bypass al sector urbano de Villarrica.

Se hace presente que el perfil es superior al mínimo exigido que es de 6%. Del mismo modo, se considera que el peaje aproximado sería de $ 1,800 entre Villarrica y Freire.

# El proyecto comprende cinco tramos.

# Descripción de Obras

. Tramo 1: By-Pass Freire.

. Tramo 2: Freire-Villarrica.

. Tramo 3: By-Pasas Villarrica.

. Tramo 4: Villarrica-Pucón.

. Tramo 5: By-Pass Pucón.

TOTAL: 86,2 Km.

. Construcción de 18 puentes y reemplazo de uno existente.

. Reparación de dos puentes existentes.

. 40,8 Km. De calles de servicio para dar conectividad.

. Enlaces: 10 incluyendo el de nueva conexión a Ruta 5 Sur

. Intersecciones a nivel: 1

. Atraviesos desnivelados: 17

. Accesos Direccionales: 40

. Pasarelas: 7.  Significa que habrá una pasarela cada 12,314 metros.

. Paraderos de buses: 22.  Habrá por lado 11 paraderos de buses, o sea, cada 7,836 metros.

. Postes SOS: 56

. Plazas de Peaje Troncales: 2

. Plazas de Peaje Laterales: no consideradas por el momento.

. Área de Servicios y Emergencias: 1

# Justificación:  Alternativa al Camino Villarrica-Pucón

Presenta elevado Flujo Vehicular en temporada estival y fricción lateral por actividades comerciales en el sector urbano de Villarrica.

Mejora el tránsito dentro de Villarrica. (Con el consiguiente beneficio social que ello implica)

# Elementos principales a ser desarrollados en etapa de proposición.

. Los costos de expropiación del proyecto deben estudiarse con mayor profundidad (se hace presente que el costo de media hectárea en la zona a orilla de lago es de 500 millones de pesos)

Al respecto se debe realizar un análisis exhaustivo, puesto que el desarrollo inmobiliario es muy potente, de hecho, Vialidad está estudiando una vía alternativa más cara que es por Pedregoso, lo que se encuentra en estudio de pre factibilidad, pero Vialidad estima que no se va a poder ejecutar.

. Los antecedentes ambientales y territoriales presentados son poco detallados (Esto se espera corregir como manda el reglamento. En el lugar existen comunidades indígenas por lo que el Intendente pidió que se iniciara un proceso de participación indígena desde que se declare de interés la iniciativa)

. Es necesario corregir el análisis de la demanda y considerar el eventual impacto de la posible nueva alternativa Pedregoso-Pucón que desarrolla Vialidad.

. Coincidir el trazado del proyecto con los planes reguladores de las comunas afectas al proyecto.

. Estudiar detalladamente el subsidio y garantías de ingreso mínimo.

# Análisis Financiero a Nivel de Perfil y Estructura Tarifaria.

Tarifa			Monto			Unidad

Peaje			$ 30,56			$/Km

# Análisis de Rutas Comparables.

. Nogales-Puchuncaví: $ 44,28/Km.

. Acceso Nororiente: $ 67,60/Km

. Acceso Norte Concepción: $ 41,80/Km.

- Se solicita subsidio.

- Su financiamiento requeriría IMG (est. 80%)

- Considera reajuste real de 1,6% al año.

En este punto Sonia Tschorne manifiesta que le preocupa que esta iniciativa considere IMG y además subsidio. Por otra parte, que se convertiría en una ruta paga en los tramos 1 y 2, en los que la gente no tiene otra alternativa, cuestión que afectará a la gente que vive en el sector, no turista.

Al respecto Juan Andrés Varas señala que sería conveniente pedir que se haga una propuesta de integración tarifaria y buscar un sistema para que el usuario no pague tanto.

Sobre el punto, Rodrigo Urzúa señala que no se ha presentado la estructura de peaje y que lo que se ha expuesto es solamente una estimación del promedio. El tramo 1 y 2 como no tiene alternativa debería tener un peaje más alto y los otros tramos deberían tener un peaje más bajo porque sí la tienen, así la fuente de ingreso para el concesionario estaría entre Villarrica y Pucón. (

Aldo González señala que si se sube el peaje promedio a $ 45 (cuarenta y cinco pesos) podría no requerirse subsidio por el tráfico esperado, por tanto, se abordaría lo que dice Sonia.

Ev. Privada.		Ev. Social.

Inversión (UF)					8,380,497		7,611,648

Plazo Solicitado					30 años			30 años

TIR (%)						9,2%			18,8%

# OPINIONES CONSULTADAS. RECOMIENDAN DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO.

. Intendencia de la Araucanía subrogante José Montalva: Evalúa positivamente su declaración porque existe elevado flujo vehicular en temporada estival, período 2011-2014 ha aumentado significativamente la cantidad de accidentes, el standard de servicio se encuentra muy deprimido, disminuirán los tiempos de traslado y es alternativa para evacuación ante erupciones volcánicas.

. SEREMI MOP IX Emilio Roa: Suscribe opinión del Intendente.

. Dirección de Planeamiento: Existe interés público dada la saturación de la actual vía en el período estival, sin embargo, existen aspectos que deberían ser estudiados en la etapa de Proposición (adjunta minuta de observaciones)

. Dirección de Vialidad: El proyecto es de interés público, además si las autoridades consideran que los recursos públicos para el mejoramiento y conservación de la vialidad regional sean destinados para el resto de la red, se estima conveniente iniciar los estudios correspondientes.

. SECTRA (Secretaria de Planificación de Transporte): Sin respuesta a la fecha. PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO.

NOTA: VER RESPUESTA DE SECTRA

# Análisis y Recomendación Coordinación de Concesiones:

. La ruta planteada concita interés en las instituciones y autoridades consultadas.

. Se trata de una ruta con alternativa no tarificada en el tramo Villarrica-Pucón.

. Proyecciones del TMDA (Tránsito Medio Diario Anual) a nivel perfil podrían ser algo optimistas, deben ser analizadas en profundidad en la etapa de proposición.

. Las dudas que se plantean en cuanto a faja, costos e impactos ambientales y territoriales deben ser abordadas en detalle en la Etapa de Proposición.

Se solicita al concejo la Declaración de Interés Público para proceder a la fase de Proposición y desarrollar estudios a Nivel de Anteproyecto.

Se intercambian opiniones entre los Concejeros y se señala lo siguiente:

Juan Andrés Varas se manifiesta a favor, haciendo presente la necesidad de concentrarse los estudios en la integración tarifaria con la Ruta 5, considerar también un imperativo escénico, tener en cuenta el Convenio # 169 de la OIT por la cantidad der comunidades indígenas existentes en el sector y considerar su impacto ambiental y eventual estudio de impacto ambiental.

Sonia Tschorne, se manifiesta a favor, pero reiterando sus aprehensiones a alto IMG y al subsidio. Agrega que es importante como se mide el IMG ya que el tráfico de la época estival es diferente al resto del año, y hacer un afinado de la proyección de demanda, puesto que ello corresponde a cuando el país crecía a un 5 o 6%.

Al respecto, el Coordinador de Concesiones señala que el proponente estructura un negocio para él, como eventual concesionario, pero el IMG lo fija el Estado producto de sus estudios, al igual que el subsidio. En el informe de esta iniciativa tendrá que decir que ella comprende el cobro de peaje y que producto de estudios posteriores se determinará si el proyecto contará o con IMG y con subsidio, así como también su monto.

Aldo González se manifiesta a favor.

# JUSTIFICACIÓN DE LA RUTA DEL VILLARRICA: La justificación de este anteproyecto está dada por la creciente demanda vehicular del eje entre Freire, Villarrica y Pucón, con una vía que requiere de grandes inversiones para transformar la ruta actual en otra de alto estándar, semejante a otras carreteras troncales del país, que actualmente están funcionando bajo el régimen de Concesión de Obra Pública.

# OTROS ANTECEDENTES:

# OBJETIVOS: El estudio tiene por objetivo general establecer las características técnicas a nivel de anteproyecto, de la vía que se quiere concesionar, para contar con los antecedentes mínimos que permitan al Ministerio de Obras Públicas su licitación bajo la modalidad de concesiones.

# DESCRIPCIÓN: El proyecto corresponde al desarrollo de las obras de mejoramiento y ampliación necesarias en el Camino Internacional Ruta 199-CH, entre Freire, Villarrica y Pucón, para alcanzar un nivel de carretera de alto estándar entre la Ruta 5 Sur y el sector oriente de Pucón, incluyendo la construcción de nuevos trazados para generar variantes en puntos críticos y bypass que reemplacen los atraviesos por zonas urbanas.

- Se trata de un proyecto concesionado, por lo que, de ser aprobado será implementado por un privado.

- El proyecto unirá las comunas de Freire y Pucón, pasando por Villarrica.

- El tramo entre Freire y Villarrica ampliará la ruta existente a una doble vía.

- Se diseñará un nuevo bypass a Villarrica, lo cual incluye el diseño y construcción de un nuevo puente para atravesar el Río Toltén.

- En el tramo Villarrica y Pucón se diseñará y construirá una nueva carretera, de doble vía, que se emplazará en la zona denominada Segunda Faja.

- El último tramo de la carretera se considera una calzada bidireccional (2 pistas), que empalmará desde la Segunda Faja y conectará la carretera con el Camino Internacional.

- El proyecto se construiría con estándares MOP y, por lo tanto, considera berma, pasarelas, miradores, zonas de descanso, caletera y plazas de peaje.

# FASES DEL PROYECTO:

FASE 1: Realizar estudios previos (ingeniería, ambientales y sociales) que permitirán diseñar el proyecto que sería sometido a evaluación ambiental.

FASE 2: Realizar estudios definitivos (ingeniería, ambientales y sociales) que permitan diseñar el proyecto que sería sometido a evaluación ambiental.

FASE 3: Calificar ambientalmente el proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

En virtud de la política de concesiones del Estado de Chile, este proyecto será ejecutado mediante una iniciativa privada (IP 424), no obstante, el responsable del proyecto continúa siendo el Ministerio de Obras Públicas.

El proyecto sería ejecutado bajo estándar MOP, por lo tanto, considera los más altos criterios de diseño, garantizando la seguridad a conductores, pasajeros y peatones.

Dada la zona donde se emplazará el proyecto, el MOP ejecutará una Consulta Indígena. Esta será implementada en una fase temprana, de manera que las comunidades indígenas en el área de influencia participen en el codiseño del proyecto, antes de que la ingeniería del mismo esté definida.

# TRAMIFICACIÓN DEL PROYECTO: El trazado de la nueva carretera se ha dividido en cinco tramos, de acuerdo a lo siguiente:

- TRAMO 1, By-pass Freire (3,6 Km):

Trazado nuevo que rodea por el norte esta localidad, para evitar el paso por su zona urbana. Se inicia en la Ruta 5 al norte de Freire y empalma aproximadamente en el Km 2,2 de la actual Ruta 199-CH.

- TRAMO 2, Freire-Villarrica (44,4 Km):

Consiste en la Ampliación a Doble Calzada de la Ruta 199-CH, hasta el inicio de un bypass antes de llegar a Villarrica. Considera una velocidad de 120Km/h, con restricciones puntuales a 100 Km/h.

- TRAMO 3, By-Pass Villarrica (12,1 Km):

Trazado Nuevo en doble calzada, que rodea la ciudad de Villarrica por el lado sur-poniente, fuera de la zona urbana. En su inicio, después de separarse del actual trazado de la ruta, se construirá un puente nuevo para el atravieso del Río Toltén.

- TRAMO 4, Villarrica-Pucón (20,7 Km):

Trazado nuevo, paralelo a los caminos que conforman la Segunda Faja, considerando una doble calzada hasta llegar al atravieso del camino de Pucón al Volcán. La velocidad de proyecto es de 120 Km/h, con restricciones locales a 100 Km/h.

- TRAMO 5, By.pass Pucón (5,4 Km):

Trazado nuevo desde el Camino al Volcán, hasta empalmar nuevamente con la actual Ruta 199-CH al oriente de Pucón, cerca de la bifurcación a Caburga. Considera una calzada simple de alto estándar, con velocidad de proyecto de 80 Km/h, debido a que el nuevo trazado queda condicionado por la topografía del sector.

Actualmente se estaría estudiando la llegada de la nueva ruta hasta el margen oriente del Río Turbio, para que permita empalmar directamente con el camino actual hacia Curarrehue y conectar además con el camino a Caburga.

ESTUDIOS CONOCIDOS REALIZADOS POR LA INICIATIVA PRIVADA INTERVIAL-CHILE.

  - FLORA-VEGETACIÓN-FAUNA: Para el caso de la vegetación, los estudios identificaron 7 unidades vegetacionales, de las cuales 6 tienen un origen antrópico. Sólo se identificó una unidad autóctona, correspondiente a fragmentos de bosques nativos. Estos se encuentran asociados a sectores marginales y quebradas dentro del trazado propuesto.

  - En las campañas de flora de otoño y primavera de 2017, se identificaron un total de 79 especies. De las cuales el 54,43% corresponden a especies nativas y 45,56% a especies adventicias (exóticas que se adaptan a las condiciones del hábitat)

  - Durante las campañas se detectó la presencia de una especie considerada como amenazada (Araucaria), árbol clasificado como Vulnerable y como Monumento Natural. Se identificaron además dos individuos plantados (ornamentales)

  - En relación a la riqueza encontrada en el área de influencia se determinaron un total de 67 especies de fauna, de las cuales dos son reptiles, 58 son aves, y 7 mamíferos. En la totalidad de las especies de fauna detectadas en terreno se observaron nueve especies clasificadas en categoría de conservación; dos de ellas corresponden a reptiles, cinco corresponden a aves y dos a mamíferos. Del total, cuatro son consideradas como en “Preocupación Menor”, dos “Vulnerable”, dos “Casi Amenazadas” y una “Fuera de Peligro”

  - HIDROLOGÍA-HIDROGEOLOGÍA: Sin información.

  - ARQUEOLOGÍA-PATRIMONIO CULTURAL: El proyecto consideró una prospección arqueológica superficial de manera de identificar eventuales sitios arqueológicos y patrimoniales del área de influencia del proyecto. Dicha prospección fue realizada en octubre de 2017 y fue realizada sobre la base de lo indicado en la Ley # 17.288 de Monumentos Nacionales, bajo la figura de Monumento Arqueológico.

  - RUIDO: El proyecto consideró el estudio de las condiciones basales del ruido de fondo del área de influencia del proyecto mediante un monitoreo de 64 puntos de medición en el trazado del proyecto.

  - CALIDAD DEL AIRE: Sin información.

  - CALIDAD DEL AGUA: Sin información.

  - RIESGOS VOLCÁNICOS: Se incorporó el estudio de los riesgos naturales existentes en el área de influencia del proyecto, en particular el área de riesgo volcánico, de manera de incluir este aspecto en el diseño del proyecto.

  - GRUPOS HUMANOS: Sin información.

  - COMUNIDADES INDÍGENAS. (Se encuentra en etapa de consulta): Sin mayor información.

  - PAISAJE: Sin información.

  - TURISMO: Sin información.

  - PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: Sin información.

  - EVALUACIÓN ECONÓMICA: Sin información.

  - EVALUACIÓN DE DEMANDA: Sin información.